Sprin Backlog

1/ Receive Request and analysis information

* Phân tích bài toán và yêu cầu
* Chọn công nghệ sử dụng: asp.net và mysql
* Tạo base asp, download các package cần thiết trước
* Tạo link github, mời collab và tạo nhánh, up base asp lên cho mọi người clone về máy, tạo yêu cầu pull request trước khi merge
* Chốt Template Ux/UI cho trang web

2/Phân Công Nhiệm Vụ

FrontEnd:

* T : tạo trang admin, có Tạo, thêm,sửa,xóa, chi tiết cho dữ liệu, có trang danh sách, nối link api bằng ajax
* Dũng: Tạo Trang chính, có tạo, thêm, sửa, xóa, chi tiết cho dữ liệu, có trang danh sách, nối link api bằng ajax

BackEnd:

* Hiếu : Phân công và đảm bảo tiến độ, testcase, tạo ERModel và Database
* Tuấn anh: Nối Database vào web api, tạo các api , hoàn thành mục phân quyền login

[nhóm] : sau khi hoàn thiện base thì xử lý và hoàn thiện mục upload, download và giới hạn video

3/Yêu Cầu

29/11/2023: Có Database để kết nối và kết nối thành công, các trang phải có đủ tối thiểu CRUD để nhập

Tiến độ: Database kết nối thành công, có trang chính và admin . có thể login được

Vấn đề: api chưa hoàn thiện , CRUD chưa hoàn thiện. các trang đang không kết nối ajax được do chưa có đủ controller, data trả từ api là string chứ không phải đối tượng

Đánh giá tiến độ: 55%.

30/11/2023: thành viên T nghỉ, chia lại tiến độ

Kế Hoạch 1:

FrontEnd:

Dũng : đã Xong front end, giờ phải kết nối ajax vào trang

Deadline: 2 ngày

Hiếu: đảm nhận làm lại trang admin

Backend:

Tuấn anh: Đã có api, giờ cần hoàn thiện lại login

Tiến độ: 30%

Kế Hoạch 2:

Nếu Tuấn anh không hoàn thiện được login vào 03/12 => từ bỏ trang admin, tập trung làm upload download API sau đó chuyển vào trang chính

01/12 -> 03/12: phải hoàn thành tiến độ hiện tại

4/12/2023: Phân trang, lọc tìm kiếm theo loại hoặc từ khóa , Kết nối với api thành công, đăng ký đăng nhập được,

02-03/12/2023: upload , download được video

04/12/2023: kiểm tra và hoàn thiện toàn bộ trang web