Sprin Backlog

1/ Receive Request and analysis information

* Phân tích bài toán và yêu cầu
* Chọn công nghệ sử dụng: asp.net và mysql
* Tạo base asp, download các package cần thiết trước
* Tạo link github, mời collab và tạo nhánh, up base asp lên cho mọi người clone về máy, tạo yêu cầu pull request trước khi merge
* Chốt Template Ux/UI cho trang web

2/Phân Công Nhiệm Vụ

FrontEnd:

* Bùi thành: tạo trang admin, có Tạo, thêm,sửa,xóa, chi tiết cho dữ liệu, có trang danh sách, nối link api bằng ajax
* Dũng: Tạo Trang chính, có tạo, thêm, sửa, xóa, chi tiết cho dữ liệu, có trang danh sách, nối link api bằng ajax

BackEnd:

* Hiếu: Phân công và đảm bảo tiến độ, testcase, tạo ERModel và Database, tạo usercase
* Tuấn anh: Nối Database vào web api, tạo các api , hoàn thành mục phân quyền login

[nhóm] : sau khi hoàn thiện base thì xử lý và hoàn thiện mục upload, download và giới hạn video

3/Yêu Cầu

29/11/2023: Có Database để kết nối và kết nối thành công, các trang phải có đủ tối thiểu CRUD để nhập

Tiến độ: Database kết nối thành công, có trang chính và admin . có thể login được

Vấn đề: api chưa hoàn thiện , CRUD chưa hoàn thiện. các trang đang không kết nối ajax được do chưa có đủ controller

Đánh giá tiến độ: 55%.

30/11/2023: Phân trang, lọc tìm kiếm theo loại hoặc từ khóa

01/12/2023:Kết nối với api thành công, đăng ký đăng nhập được,

02-03/12/2023: upload , download được video

04/12/2023: kiểm tra và hoàn thiện toàn bộ trang web